# Acta de Reunión – IS2

|  |
| --- |
| **Fecha: 09/02/2018** |
|  |
| Grupo: Grupo 3 |
|  |
| Participantes (nombre y firma): |
| * Alfonso Ricardo Carranza Quino * Jaime Rodrigo Koga Jo * Carlos Antonio Martinez Velez * Cynthia Vanessa Ospina Campos * Humberto Giancarlo Rojas Villar * Jesús Ernesto Zevallos Reyna |
| Notas del avance de la semana |
| Se verificaron las actividades a realizar en el sprint backlog  Se coordinó las partes a desarrollar por cada miembro del grupo  Se analizó el avance actual de la aplicación |
| Problemas |
| Errores al momento de logearse a la aplicación  No se lograba la conexión a la base de datos en el juego de la polla |
| Acuerdos para la siguiente semana |
| Comprobar los requerimientos del último entregable  Creación de un segundo componente externo de servicios  Comunicación entre los componentes mediante API REST  Finalizar la aplicación con la documentación respectiva |
| Firma |
|  |